CRONOGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO

Estoque Fácil - Pesquisa com Público-Alvo e Documentação do Projeto

Plano de execução em 15 dias, dividido entre quatro integrantes

# Objetivo

Planejar a produção da documentação do sistema Estoque Fácil e validar as necessidades do público-alvo por meio de formulários, entrevistas e testes com usuários reais.

Importante: as evidências de pesquisa devem conter respostas reais e o uso anônimo das informações deve ser autorizado pelos participantes.

# Distribuição da Equipe

| Integrante | Responsabilidade | Entregas principais |
| --- | --- | --- |
| Pessoa 1 | Pesquisa e público-alvo | Personas, formulários, consentimento, entrevistas, respostas, gráficos e relatório da pesquisa. |
| Pessoa 2 | Requisitos e processos | Objetivos, justificativa, requisitos, casos de uso e fluxos de estoque, pedidos, mesas e PDV. |
| Pessoa 3 | Documentação técnica | Arquitetura, banco de dados, APIs, rotas, instalação e estrutura do projeto. |
| Pessoa 4 | Qualidade e entrega | Plano de testes, manual do usuário, capturas de tela, revisão, anexos e PDF final. |

# Ritmo de Trabalho

Cada integrante atualiza suas entregas ao fim do dia. Nos dias 7, 14 e 15, a equipe faz uma revisão conjunta para verificar evidências, corrigir inconsistências e consolidar o material final.

# Cronograma de 15 Dias

| Dia | Pessoa 1 - Pesquisa | Pessoa 2 - Requisitos | Pessoa 3 - Técnico | Pessoa 4 - Qualidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir público-alvo e hipóteses. | Definir objetivos e justificativa. | Levantar tecnologias usadas. | Definir padrão da documentação. |
| 2 | Criar personas e critérios de seleção. | Mapear módulos do sistema. | Mapear estrutura de pastas. | Criar checklist de qualidade. |
| 3 | Preparar termo de consentimento. | Escrever requisitos funcionais iniciais. | Documentar ambiente e dependências. | Criar plano de testes. |
| 4 | Criar formulário de diagnóstico. | Completar requisitos funcionais. | Documentar banco de dados. | Definir evidências de teste. |
| 5 | Divulgar formulário e registrar canais. | Levantar requisitos não funcionais. | Documentar entidades e relações. | Testar telas principais. |
| 6 | Coletar respostas e entrevistar usuários. | Revisar requisitos com achados iniciais. | Documentar rotas e APIs. | Registrar falhas encontradas. |
| 7 | Analisar respostas parciais. | Criar casos de uso. | Revisar documentação técnica parcial. | Revisão conjunta e relatório parcial. |
| 8 | Produzir gráficos da pesquisa. | Descrever fluxo de estoque e produtos. | Documentar arquitetura da aplicação. | Criar manual do usuário - rascunho. |
| 9 | Redigir análise das dores dos usuários. | Descrever fluxo de pedidos e mesas. | Documentar integração PIX/pagamentos. | Criar capturas de tela. |
| 10 | Criar formulário de avaliação do sistema. | Descrever fluxo de PDV e relatórios. | Documentar instalação e execução. | Atualizar roteiro de testes. |
| 11 | Preparar aplicação dos testes com usuários. | Revisar requisitos e fluxos. | Revisar banco, APIs e rotas. | Testar fluxos completos. |
| 12 | Coletar avaliações do protótipo. | Atualizar requisitos conforme retornos. | Ajustar documentação técnica. | Registrar resultados de teste. |
| 13 | Consolidar respostas finais. | Finalizar casos de uso. | Finalizar arquitetura e instalação. | Finalizar manual e evidências. |
| 14 | Concluir relatório da pesquisa. | Revisar texto de requisitos. | Revisar documentação técnica. | Organizar anexos e formatação. |
| 15 | Apresentar resultados da pesquisa. | Validar requisitos finais. | Validar documentação técnica. | Consolidar e entregar documento final. |

# Evidências de Pesquisa

A Pessoa 1 é responsável por manter uma planilha de acompanhamento com data, canal de divulgação, quantidade de respostas, participantes entrevistados e autorização de uso anônimo. Os resultados devem ser anexados ao relatório final.

## Formulário 1 - Diagnóstico do Público-Alvo

Aplicar antes ou no início da validação do sistema. Público sugerido: donos de food trucks, lanchonetes, pequenos restaurantes e operadores de caixa.

| # | Pergunta |
| --- | --- |
| 1 | Qual é seu tipo de estabelecimento? |
| 2 | Quantas pessoas trabalham no atendimento e no controle de estoque? |
| 3 | Como você controla o estoque atualmente? |
| 4 | Quais problemas mais acontecem no controle de produtos? |
| 5 | Você perde vendas por falta de produto ou erro no estoque? |
| 6 | Como registra pedidos e pagamentos hoje? |
| 7 | Quais recursos seriam mais úteis: estoque, mesas, pedidos, PDV, relatórios, fornecedores ou cardápio? |
| 8 | Usaria um sistema online para centralizar essas tarefas? |
| 9 | Quanto estaria disposto a pagar mensalmente? |
| 10 | Aceita participar de uma avaliação rápida do sistema? |

## Formulário 2 - Avaliação do Sistema

Aplicar após a demonstração ou uso do protótipo. Registrar as respostas e destacar as melhorias mais recorrentes.

| # | Pergunta |
| --- | --- |
| 1 | Foi fácil entender o sistema? |
| 2 | O cadastro de produtos e estoque ficou claro? |
| 3 | O fluxo de pedidos e mesas atende sua rotina? |
| 4 | O painel de cozinha seria útil? |
| 5 | A geração de pagamentos é compreensível? |
| 6 | Qual funcionalidade mais ajudaria seu negócio? |
| 7 | O que precisa melhorar? |
| 8 | De 0 a 10, qual a chance de recomendar o sistema? |
| 9 | Autoriza o uso anônimo da sua resposta no relatório acadêmico? |

# Checklist de Entrega

| Item | Responsável | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- |
| Pesquisa e evidências | Pessoa 1 | Formulários, respostas reais, gráficos, entrevistas e consentimentos organizados. |
| Requisitos e fluxos | Pessoa 2 | Requisitos funcionais e não funcionais, casos de uso e fluxos revisados. |
| Documentação técnica | Pessoa 3 | Arquitetura, banco, APIs, rotas e instalação descritos e conferidos. |
| Validação e entrega | Pessoa 4 | Testes, manual, capturas, anexos, revisão textual e versão final em PDF/Word. |